АДМИНИСТРАЦИЯ

САНДОВСКОГО РАЙОНА

##### Тверская область

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2014г.                                       п. Сандово                                                 № 34

«О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Сандовского района в 2014 году»

В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 29.01.2014 года № 47-рп «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области в 2014 году», соглашением о передаче полномочий органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Сандово» органам местного самоуправления муниципального образования «Сандовский район» Тверской области от 09.07.2012 года и в целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств по ликвидации чрезвычайных ситуаций связанных с пропуском весеннего половодья в 2014 году, недопущению людских и материальных потерь

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории Сандовского района в 2014 году (прилагается).

- Организовать работу комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сандовского района по безаварийному пропуску весеннего половодья;

- Рекомендовать главам сельских поселений организовать:

  - Пропуск весеннего половодья через ГТС

  - Выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску весеннего половодья

  - Привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья

  - Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, жилищного фонда, объектов экономики, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений

  - Информирование населения об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления

- Заместителю Главы администрации Сандовского района, председателю КЧС и ОГТБ ( Л.Ю.Лебедевой) организовать:

  - Пропуск весеннего половодья через ГТС

  - Выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску весеннего половодья

  - Выполнение мероприятий по приведению в готовность имеющихся аварийно-спасательных служб и аварийно-восстановительных бригад к действию по назначению;

4.4.Привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья

- Выполнение мероприятий по защите населенных пунктов, жилищного фонда, объектов экономики, автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений,

- Информирование населения об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления

- Рекомендовать ОАО «Сандовское ДРСУ» (Цветков А.Н.) организовать выполнение мероприятий по приведению автомобильных дорог местного значения в нормативное состояние

- Эвакуационной комиссии (Лебедева Л.Ю.) организовать выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления;

- Рекомендовать ООО «Управляющая компания Альянс» (Садиков Ю.А.) организовать выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья;

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Сандовского района, председателя КЧС и ОПБ района Лебедеву Л.Ю.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Сандовского района                              М.М.Тихомирова

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Сандовского района от 26.02.2014г. № 34

ПЛАН

мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории

Сандовского района в 2014 году

Управляющая делами

администрации Сандовского района                                            В.В. Баранова

# Text boxes

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района. | 14.02 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2. | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 10.03. | Г лавы сельских поселений |
| 3. | Рассмотреть варианты продовольственного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах, подъезды к которым могут быть невозможны во время прохождения поводка | до 10.03. | Председатель Райпо |
| 4. | Представить в ГУ Управление ПС, ЗН и Т Тверской области сведения о наличии сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий весеннего половодья | до 10.03. | Председатель КЧС и ОПБ |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | ООО «Управляющая компания Альянс», провести профилактические мероприятия в местах, находящихся под угрозой подтопления, организовать неотложные работы до начала весеннего паводка | до 15.03. | ООО «Управляющая компания Альянс», Председатель КЧС и ОПБ |
| 6. | Взять на учет животноводческие фермы, находящиеся вблизи водоохранных зон, выполнить мероприятия по недопущению загрязнения водоисточников стоками животноводческих ферм | до 15.03. | Отдел АПК |
| 7. | Взять на учет имеющуюся на объектах экономики района исправную водоотливную технику | до 10.03. | Председатель КЧС и ОПБ |
| 8. | Организовать медицинскую помощь населению района во время прохождения паводка | 25.03 -25.04 | ГБЗУ «Сандовская ЦРБ» |
| 9. | Главам сельских поселений, разработать мероприятия по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2014 году | до 10.03 | Главы сельских поселений |
| 10. | Главам сельских поселений о прохождении паводка информировать КЧС и ОПБ по телефонам: председатель КЧС и ОПБ: 2-14-02; зам председателя КЧС и ОПБ: 2-11-04; дежурный администрации района: 2-10-87. | Еженедельно | Г лавы сельских поселений |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Организовать обследование гидротехнических сооружений, железнодорожных и автомобильных мостов и дорог на предмет их устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. Определить временные объездные пути. | До 15.03.2014 г. | Главы поселений, Председатель КЧС и ОПБ |
| 12. | Создание не снижаемого запаса ГСМ для организации и проведения аварийно - спасательных работ | На период паводка | Г лавы поселений, Председатель КЧС и ОПБ района |
| 13. | Подготовка подвижного пункта оперативного штаба ГО и ЧС района по сбору и обработке информации | На период паводка | Председатель КЧС и ОПБ |
| 14. | Прогнозирование возможной паводковой обстановки, оповещение объектов экономики, населения | На период паводка | Председатель КЧС и ОПБ |
| 15. | Еженедельный мониторинг КЧС и ОПБ сельских поселений, единой дежурно — диспетчерской службой администрации Сандовского района по паводковой обстановке и пожарной безопасности. | На период паводка | ЕДДС Сандовского района |