АДМИНИСТРАЦИЯ

САНДОВСКОГО РАЙОНА

Тверская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                                          п. Сандово                                              № 110/1

Об итогах прохождения осенне - зимнего периода

2015- 2016 годов и задачах по подготовке объектов

жилищно – коммунального комплекса и социальной

сферы района к осеннее - зимнему периоду 2016 - 2017 годов

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Сандовского района Тверской области к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов, качественного обеспечения населения коммунальными услугами Администрация Сандовского района, в соответствии с соглашением о передаче полномочий органов местного самоуправления городского поселения «Поселок Сандово» органам местного самоуправления муниципального образования «Сандовский район» Тверской области от 09.12.2015 года № 1

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального хозяйства к работе в осенне – зимний период 2016 – 2017 г.г. (Приложение 1).

2.Отделу жизнеобеспечения администрации Сандовского района (Лебедева С.В.):

-обеспечить постоянный контроль за выполнением утвержденных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также бюджетных организаций к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов, за созданием нормативных эксплуатационных запасов топлива к началу отопительного периода.

3.  Постановление администрации Сандовского района от 25.06.2015г. № 123 «Об итогах прохождения осеннее - зимнего периода 2014-2015 г.г. и задачах по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы района к осенне- зимнему периоду 2015-2016г.г» признать утратившим силу.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации района Лукину Н.М.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сандовского района в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации Сандовского района                            М.М. Тихомирова

Приложение 1

Утверждено Постановлением

администрации Сандовского района

от 07.06.2016г.  № 110/1

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно – коммунального комплекса

и социальной сферы к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 годов

в Сандовском районе

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка плана мероприятий по подготовке к работе в осенне – зимний период 2016– 2017 годов | до 15.06.2016г. | Лукина Н.М. Первый заместитель Главы администрации района. Маслякова В.А. Главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации района. |
| 2. | Образовать комиссию по контролю за подготовкой объектов жилищно – коммунального комплекса и социальной сферы муниципального района к осенне – зимнему периоду 2016 –2017 годов | До 17.06.2016г. | Лукина Н.М. Первый заместитель Главы администрации района, отдел жизнеобеспечения. |
| 3. | Рекомендовать организовать проведение ревизии наличия резерва материально – технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно - коммунального хозяйства и социальной сферы п. Сандово | до 01.09.2016г. | Садиков Ю.А. Ген.директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 4. | Рекомендовать согласовать графики завоза топлива для котельных с поставщиками | до 25.07.2016г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 5. | Рекомендовать организовать проведение работ по обеспечению котельных и водозаборных сооружений резервным независимым источником электроснабжения и заключить договора по обслуживанию электроустановок и электрооборудования | до 15.09.2016г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 6. | Рекомендовать обеспечить подготовку дорожной специальной техники и механизмов предприятий жилищно – коммунального хозяйства к работе в зимних условиях. Создать необходимый запас горюче - смазочных материалов, материально – технических ресурсов | до 15.09.2015г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС», директор ООО «Сандовское ДРСУ» по (согласованию) |
| 7. | Содержание дорог в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и методическими рекомендациями по защите и очистке автомобильных дорог от снега, рекомендованными к использованию в работе распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 № 44-р | С 01.11.2016 по 01.04.2017 | Отдел жизнеобеспечения администрации Сандовского района |
| 8. | Рекомендовать организовать подготовку обслуживающего персонала в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом, утвержденных приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 №49, с учетом особенной работы с персоналом, утвержденных приказом Госстроя России от 21.06.2000 №141 | до 01.09.2016г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 9. | Рекомендовать продолжить работы по модернизации котельных и котлов. | в соответствии с календарными планами работ | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 10. | Рекомендовать организовать обеспечение топливом населения (каменный уголь, дрова), -создание запасов твердого топлива для котельных в расчете 45-суточной потребности т.е.каменный уголь- 470 т. | До 25.08.2016г. до 01.09.2016г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию). Лесозаготовительные организации (по согласованию) |
| 11. | Организовать работы по подготовке подведомственных организаций, финансируемых из бюджета муниципального района к отопительному сезону 2016-2017 годов | до 15.09.2016г. | Руководители бюджетных организаций, финансируемых из местного бюджета. |
| 12. | Рекомендовать создать (пополнить) местные резервы материально – технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно – коммунального хозяйства комплекса и социальной сферы, в том числе за за счет средств, выделенных из областного бюджета Тверской области; | к 15.09.2016г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 13. | Рекомендовать обеспечить: 1) проведение осмотров технического состояния жилищного фонда, теплоисточников, наружных инженерных сетей (с обязательным ведением описи работ по выявленным дефектам) 2) планирование работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников, наружных тепловых сетей 3) выполнение планов работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях, проведении текущего и капитального ремонтов жилищного фонда, теплоисточников, инженерных сетей | до 01.07.2016г. до 15.07.2016г. до 15.09.2016г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) Лебедева С.В. Заведующая отделом жизнеобеспечения администрации района Грязнов О.Н. Директор МУП «Фонд имущества» с предоставлением информации в администрацию Сандовского района |
| 14. | Организовать сбор и обработку данных по подготовке к отопительному сезону по форме № 1 – ЖКХ (зима) срочная и представление обобщенных сведений в комиссию по контролю за ходом подготовки жилищно – коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне – зимние периоды и прохождения отопительных сезонов | С 1 июля по 1 ноября 2016 года сведения предоставлять в срок до 1 числа месяца , следующего за отчетным периодом 2016 г. | Маслякова В.А. Главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации района |
| 15. | Письменно проинформировать комиссию по контролю за ходом подготовки жилищно – коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне – зимние периоды и прохождения отопительных сезонов о результатах подготовки объектов жилищно – коммунального комплекса с социальной сферы муниципального района (городского округа) к осенне – зимнему периоду 2016 – 2017 годов | к 15.09.2016г. | Маслякова В.А. Главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации района |
| 16. | Проверить готовность электро – теплоснабжающих организаций, жилищного фонда к работе в осенне – зимний период с составлением актов и паспортов готовности. О результатах оценки проинформировать комиссию по контролю за ходом подготовки жилищно – коммунального комплекса Тверской области к работе в осенне – зимние периоды и прохождения отопительных сезонов | до 25.09.2016г. | Комиссия по оценке готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2016-2017 годов Маслякова В.А. Главный специалист отдела жизнеобеспечения администрации района |
| 17. | Рекомендовать проведение пробных топок с предоставлением в комиссию актов пробных топок. | До 10.09.2016 г. | Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 18. | Предоставление информации в Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы в районе | Ежедневно с 01.07.2016 по 01.06.2017 | Лукина Н.М. Первый заместитель Главы администрации района Отдел жизнеобеспечения Садиков Ю.А. Ген. директор ООО «Управляющая компания Альянс», ООО «Альянс СТС» (по согласованию) |
| 19. | Проведение проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | До 01.10.2016 г. | Лебедева С.В. Заведующая отделом жизнеобеспечения администрации района Комиссия по оценке готовности объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы в осенне-зимний период 2016-2017 годов |
| 20. | Проведение мониторинга за подготовкой жилищного фонда к сезонной эксплуатации и наличием оформленных паспортов готовности домов к эксплуатации в зимних условиях | С 25.06.2016 по 10.09.2016 | Лебедева С.В. Заведующая отделом жизнеобеспечения администрации района |
| 21. | Разработка и утверждение графиков гидравлических испытаний тепловых сетей, создание комиссии по контролю реализации данных графиков. | Май 2016 г. | Лукина Н.М. Первый заместитель Главы администрации района. |
| 22. | Разработка плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и проведение тренировок с ресурсоснабжающими организациями. График тренировок согласовать с Министерством ТЭК И ЖКХ Тверской области и ГУ МЧС России по Тверской области. | До 01.06.2016г | Лукина Н.М. Первый заместитель Главы администрации района. |
| 23. | Обеспечение своевременных расчетов муниципальных учреждений за потребленные топливно-энергетические ресурсы. | Постоянно | Руководители учреждений |

Управляющая делами

администрации Сандовского района                                                В.В.Баранова