АДМИНИСТРАЦИЯ

САНДОВСКОГО РАЙОНА

Тверская область

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2018                                         п. Сандово                                                № 297-Р

# О переходе администрации Сандовского района Тверской области

# на использование отечественного программного обеспечения

В соответствии с пунктом 29 Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы»,  пунктом 11 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», абзацем третьим пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 26 июля 2016 г. № 1588-р, «Методическими рекомендациями по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской

Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» утвержденными Приказом министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций № 335 от 04.07.2018 г. и в целях перехода администрации Сандовского района Тверской области на использование отечественного программного обеспечения:

1.Утвердить:

План-график перехода на плановый период до 2020 года администрации Сандовского района Тверской области на использование отечественного программного обеспечения (далее – План-график Администрации) согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;

Перечень мероприятий по информатизации на плановый период до 2020 года администрации Сандовского района Тверской области с целью перехода на использование отечественного программного обеспечения (далее – Перечень мероприятий Администрации) согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2.Отделу бухгалтерского учета и отчетности, отделу информационных технологий, организационно-правовому отделу обеспечить реализацию Перечня мероприятий Администрации и достижение показателей в соответствии с Планом-графиком Администрации в установленные сроки.

3.Главам поселений Сандовского района:

С целью перехода на использование отечественного программного обеспечения организовать работу по утверждению ими соответствующих планов-графиков перехода на плановый период до 2020 года (далее – Планы-графики) в соответствии с Приказом министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций № 335 от 04.07.2018 г. «Методические рекомендации по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения».

4.Отделу информационных технологий и отделу бухгалтерского учета и отчетности:

а) обеспечить мониторинг и подготовку ежегодного отчета о ходе реализации Плана-графика Администрации;

б) обеспечить размещение Плана-графика Администрации на официальном сайте администрации Сандовского района Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющую делами администрации Сандовского района Тверской области Горохову Г.И.

Глава Сандовского района 			   	    О.Н. Грязнов

Приложение № 1

к распоряжению администрации Сандовского района

Тверской области от 08.11.2018 г. № 297-Р

План-график перехода на плановый период до 2020 года администрации Сандовского района

Тверской области на использование отечественного программного обеспечения

| № п/п | Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения | Наименование целевого показателя | Наименование типа структурных ОМСУ, в отношении которых устанавливаются соответствующие индикаторы эффективности | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения | Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения |  |
| 1. | Офисный пакет | Доля отечественного офисного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в Администрации, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением «облачной» технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | Отделы администрации Сандовского района Тверской области | 10% | 50% | 80% |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого Администрацией, в том числе в ее самостоятельных структурных подразделениях, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | Отделы администрации Сандовского района Тверской области | 10% | 30% | 50% |  |
| 3. | Справочно-правовая система | Доля пользователей в Администрации, в том числе в ее самостоятельных структурных подразделениях, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Отделы администрации Сандовского района Тверской области | 100% | 100% | 100% |  |
| 4. | Программное обеспечение системы электронного документооборота | Доля пользователей в Администрации, в том числе в ее самостоятельных структурных подразделениях, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Отделы администрации Сандовского района Тверской области | 75% | 100% | 100% |  |
| 5. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в Администрации, в том числе в ее самостоятельных структурных подразделениях, от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | Отделы администрации Сандовского района Тверской области | 100% | 100% | 100% |  |
| 7. | Средства мультимедиа | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в Администрации, в том числе в ее самостоятельных структурных подразделениях, от общего объема используемого офисного программного обеспечения, % | Отделы администрации Сандовского района Тверской области | 50% | 75% | 75% |  |
| 8. | Интернет-браузеры | Доля пользователей в Администрации, в том числе в ее самостоятельных структурных подразделениях, использующих отечественное офисное программное обеспечение, от общего числа пользователей, % | Отделы администрации Сандовского района Тверской области | 30% | 50% | 70% |  |

Приложение № 2

к распоряжению администрации Сандовского района

Тверской области от 08.11.2018 г. № 297-Р

Перечень мероприятий по информатизации на плановый период до 2020 года к распоряжению администрации Сандовского района Тверской области с целью перехода на использование отечественного программного обеспечения

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение анализа информационно-технологической инфраструктуры, требований к характеристикам программно-технических комплексов и требований к программному обеспечению государственных информационных систем и информационных систем Администрации на предмет возможности работы с отечественным офисным программным обеспечением | Отдел информационных технологий Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 2018 год | Внесение изменений в перечень мероприятий по информатизации на плановый период до 2020 года Администрации с целью перехода на использование отечественного программного обеспечения (при необходимости) |
|  | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота, в части исключения из указанных нормативных правовых актов и документов положений, связанных с использованием конкретных наименований производителей, являющихся правообладателями иностранного программного обеспечения, торговых наименований иностранного программного обеспечения проприетарных шрифтов, принадлежащих компаниям – правообладателям иностранного офисного программного обеспечения и (или) иным иностранным компаниям, а также форматов (расширений), применяемых для создания и сохранения электронных документов и используемых в иностранном офисном программном обеспечении. | Отдел информационных технологий Организационно-правовой отдел | 2018 год | Нормативные правовые акты Администрации, в том числе в сфере организации делопроизводства и документооборота приведены в соответствие требованиям |
|  | Приобретение рабочих станций с предустановленным отечественным программным обеспечением для служащих Администрации. | Отдел информационных технологий Отдел бухгалтерского учета и отчетности | По необходимости, с учетом срока полезного использования рабочих станций, закупленных ранее, а также готовности государственных информационных систем и информационных систем Администрации | Закупка рабочих станций с предустановленным отечественным программным обеспечением |
|  | Обучение сотрудников Администрации использованию отечественного программного обеспечения | Отдел информационных технологий | 2018 – 2020 годы | У сотрудников Администрации сформированы необходимые знания и навыки работы с отечественным программным обеспечением |
|  | Участие в методических семинарах по переходу на использование отечественного программного обеспечения | Отдел информационных технологий, заинтересованные структурные подразделения | в течение 2018 – 2020 годов | Обеспечено участие в методических семинарах по переходу на использование отечественного программного обеспечения |
|  | Подготовка ежегодного отчета о ходе перехода Администрации на использование отечественного программного обеспечения | Отдел информационных технологий Отдел бухгалтерского учета и отчетности | до 20 декабря 2018 г. до 20 декабря 2019 г. до 20 декабря 2020 г. | Отчет Главе Сандовского района о переходе в 2018 году Администрации на использование отечественного программного обеспечения Отчет Главе Сандовского района о переходе в 2019 году Администрации на использование отечественного программного обеспечения Отчет в Отчет Главе Сандовского района о переходе в 2020 году Администрации на использование отечественного программного обеспечения |

*   Реализация мероприятий осуществляется при необходимости с учетом выполнения пункта 2 Перечня мероприятий, а также при выделении дополнительного финансирования.

# Footnotes

Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра, почтовые приложения.

При условии наличия в едином реестре российского программного обеспечения эквивалентов иностранному программному обеспечению данного типа офисного программного обеспечения.