

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**САНДОВСКОГО РАЙОНА**

# Тверская область

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.03.2020 п.Сандово № 69

О проведении неотложных мероприятий

по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Сандовского района в 2020 году

 В целях своевременной и качественной подготовки сил и средств Сандовского района к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2020 году, недопущению людских и материальных потерь, администрация Сандовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (Фумин Е.А.) обеспечить координацию деятельности сил и средств по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году.

 1.1 Эвакуационной комиссии (Кузнецова Т.А.) организовать выполнение мероприятий по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон затопления;

2. Утвердить план мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории Сандовского района в 2020 году (прилагается).

 3. Создать оперативную группу по контролю за паводковой обстановкой (приложение № 1)

4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий:

4.1 выполнить мероприятия по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску весеннего половодья и проведению аварийно-спасательных работ;

4.2 выполнить мероприятия по приведению в готовность имеющихся аварийно-спасательных служб к действию по назначению;

 5. Рекомендовать главам сельских поселений организовать:

 5.1 Выполнение мероприятий по созданию и приведению в готовность резерва сил и средств к пропуску весеннего половодья;

5.2 Привлечение транспорта и спецтехники организаций (независимо от форм собственности) для пропуска весеннего половодья;

 5.3 Информирование населения об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления;

 5.4 Выполнение мероприятий по приведению дорог местного значения в нормативное состояние по защите их от подтоплений и разрушений.

 6. Рекомендовать ОАО «Сандовское ДРСУ» (Ковалев А.А.) организовать:

 6.1 выполнение мероприятий по приведению автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в нормативное состояние;

 6.2 выполнение мероприятий по защите автомобильных дорог и мостов от подтоплений и разрушений, в том числе выполнение мероприятий по очистке имеющихся и созданию новых дренажных систем.

 7.Рекомендовать ООО «Управляющая компания Альянс» (Садиков Ю.А.) организовать:

 7.1 выполнение мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья

 7.2 выполнение мероприятий по защите автомобильных дорог и мостов п. Сандово от подтоплений и разрушений.

 8. Рекомендовать начальнику Сандовского пункта полиции (Смирнов А.В.) обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения, участие своих подразделений в оповещении населения в зонах со сложной паводковой обстановкой.

 9. Заведующему отделом мобилизационной подготовки, начальнику отдела по делам ГО и ЧС (Халявин И.А.)организовать информирование населения через средства массовой информации и систему оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления.

 10. Отделу образования Сандовского района (Кудряшова О.В.) организовать проведение дополнительных занятий в образовательных организациях по основам безопасности и правилам поведения на водоемах перед началом весенних каникул.

 11. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Сандовского района, заместителя председателя КЧС и ОПБ района Фумина Е.А.

 12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Сандовские вести» и размещению на официальном сайте администрации Сандовского района в информационно-коммуникационной сети интернет.

Глава Сандовского района О.Н.Грязнов

 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сандовского района от 04.03.2020г № 69

**П Л А Н**

мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории

Сандовского района в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень мероприятий |  Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности района по определению объектов возможного подтопления | до 05.03.2020 | Председатель КЧС и ОПБ |
| 2. | Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | до 10.03.20 | Главы сельских поселений, (по согласованию)отдел жизнеобеспечения |
| 3. | Рассмотреть варианты продовольственного снабжения населения, проживающего в населенных пунктах, подъезды к которым могут быть невозможны во время прохождения поводка | до 10.03.20 | Главы сельских поселенийПредседателюСандовскогоРАЙПО (по согласованию)  |
| 4. | ООО «Управляющая компания Альянс», провести профилактические мероприятия в местах, находящихся под угрозой подтопления, организовать неотложные работы до начала весеннего паводка | до 15.03.20 | ООО «Управляющая компания Альянс», (по согласованию)  |
| 5. | Организовать медицинскую помощь населению района во время прохождения паводка | до 25.04.20  | ГБЗУ «Сандовская ЦРБ»(по согласованию)  |
| 6. | Главам сельских поселений, разработать мероприятия по безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 году  | до 10.03.20 | Главы сельских поселений(по согласованию) |
| 7. | Организовать обследование гидротехнических сооружений, железнодорожных и автомобильных мостов и дорог на предмет их устойчивости и способности функционировать в экстремальных условиях. Определить временные объездные пути. | до 15.03.20 | Главы поселений,(по согласованию) Начальник отдела по делам ГО и ЧС, Сандовское ДРСУ,(по согласованию) ООО «Управляющая компания Альянс»,(по согласованию) отдел жизнеобеспечения |
| 8. | Подготовить передвижной пункт оперативной группы ГО и ЧС района по сбору и обработке информации | На период паводка |  Начальник отдела по делам ГО и ЧС |
| 9. | Организовать прогнозирование возможной паводковой обстановки, оповещение объектов экономики, населения | На период паводка | Начальник отдела по делам ГО и ЧС, МКУ «ЕДДС Сандовского района»Редакция газеты «Сандовские Вести»( по согласованию) |
| 10. | Организовать еженедельный мониторинг КЧС и ОПБ сельских поселений, единой дежурной — диспетчерской службой Сандовского района по паводковой обстановке и пожарной безопасности. | На период паводка | МКУ «ЕДДС Сандовского района» |

Заведующий отделом

мобилизационной подготовки,

начальник отдела по делам ГО и ЧС И.А. Халявин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сандовского района от 04.03.2020г № 69

Состав оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой на территории Сандовского района

Руководитель оперативной группы

- Халявин И.А. -Заведующий отделом мобилизационной подготовки, начальник отдела по делам ГО и ЧС

Члены оперативной группы:

- Лебедева С.В.-Заведующая отделом жизнеобеспечения

- Садиков Ю.А.-Генеральный директор ООО «Управляющая компания Альянс» (по согласованию)

- Ковалев А.А. - Директор ООО «Сандовское ДРСУ» (по согласованию)

- Крылов В.А.-Председатель Сандовского районного общества охотников и рыболовов (по согласованию)

- Шурупов М.М. - Начальник ПСЧ-47 (по согласованию)

- Соловьев А.С.- Директор МКУ «ЕДДС Сандовского района»

- Усимова М.А. - Глава Соболинского сельского поселения (по согласованию)

- Баранова Н.А. - Глава Лукинского сельского поселения (по согласованию)

- Войнова С.А. - Глава Большемалинского сельского поселения (по согласованию)

- Носкова Е.А. - Глава Топоровского сельского поселения (по согласованию)

Управляющая делами Главы

администрации Сандовского района Г.И.Горохова